PLAN DE GESTIÓN DE LA SCM

Sistema de Gestión de Eventos

Versión 1.1.0

09/10/2019

**Plan de la gestión de la SCM**

1. **Planificación de la SCM**

**1.1. Introducción**

**1.2. Roles, Responsabilidades y Cantidad**

**1.3. Políticas, Directrices y procedimientos**

**1.4. Herramientas, entorno e infraestructura**

**1.5. Calendario**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Actividad** | **Tiempo (Días)** | **Rol** |
| **1** | **Planificación de la SCM** | **14** |  |
| 1.1 | Identificar la problemática de la empresa | 3 | Gestor de configuración |
| 1.2 | Definir el propósito y finalidad del plan | 3 | Gestor de configuración |
| 1.3 | Identificar roles y responsabilidades | 2 | Gestor de configuración |
| 1.4 | Identificar políticas, directrices y procedimientos | 2 | Gestor de configuración |
| 1.5 | Analizar herramientas, el entorno y la  infraestructura | 4 | Gestor de configuración |
| **2** | **Identificación de la SCM** | **7** |  |
| 2.1 | Lista de clasificación del CI | 3 | Gestor de configuración |
| 2.2 | Definición de la nomenclatura de los ítems | 2 | Gestor de configuración |
| 2.3 | Lista de ítems con su nomenclatura | 2 | Gestor de configuración |
| **3** | **Control de la GCS** | **12** |  |
| 3.1 | Definición de las líneas base | 4 | Bibliotecario |
| 3.2 | Definición de la estructura de las librerías | 4 | Bibliotecario |
| 3.3 | Ejemplos de solicitudes de cambio- a nivel  usuario | 2 | Bibliotecario |
| 3.4 | Crear plan de gestión de cambios | 2 | Gestor de configuración |
| **4.** | **Estado de la GCS** |  |  |
| 4.1 | Reportes para el Estado (Gestor de la  configuración) | 3 | Gestor de configuración |
| 4.2 | Reportes para el Estado (Jefe de proyecto) | 2 | Gestor de configuración |
| 4.3 | Reportes para el Estado (Desarrollador) | 2 | Gestor de configuración |
| **5** | **Auditoría de la GCS** |  |  |
| 5.1 | Reportes de auditoría | 2 | Auditor |
| **6** | **Entrega y Gestión de Release** |  |  |

**Tabla 2. Calendario de la SCM**