1. Calendario

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Trabajo | Comienzo | Fin |
| Identificación | Analisis de la línea base a utilizar y creación de paquetes para el almacenamiento de documentos y/o código fuente.  Asignación de credenciales a los involucrados de la SCM. | 2/10/19 | 18/10/19 |
| Control | Realizar el seguimiento sobre la modificación del proyecto. | 19/10/19 | 1/11/19 |
| Estado de cuenta | Revisar la integridad total del repositorio. | 1/11/19 | 10/11/19 |
| Auditoría de la configuración | Verificar que lo que se está haciendo alinea con el plan. | 11/11/19 | 18/11/19 |
| Gestión de releases | Identificar y realizar la puesta en producción de las diferentes versiones del producto. | 19/11/19 | 25/11/19 |